แบบเสนอโครงการ

งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....2561......

หน่วยงานสารสนเทศ

ผลผลิต :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              ผลผลิต :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

- ชื่อโครงการ…………ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้........................

- ประเภทโครงการ

โครงการใหม่

โครงการต่อเนื่อง (ระบุปีที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน)

ปีที่ 1  ดำเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท

ปีที่ 2  ดำเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท

ปีที่ 3  ดำเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท

ปีที่ 4  ดำเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท

ปีที่ 5  ดำเนินการในปีงบประมาณ.................วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ.................... งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง........................บาท

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สุกล……………นายนิสิต… ภูครองตา……………….............  ภาควิชา/สาขาวิชา……………งานสารสนเทศ……...........…………….............

เบอร์โทรศัพท์.................025493590..................…………...................................…………..........................……............................……………..

- ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี  ระยะที่ 1  พ.ศ.2561-2564

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

(   )  1. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

(   )  2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

(   )  3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

(   )  4. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ

  - เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์

(ระบุตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี ระยะที่ 1  พ.ศ.2561-2564)

| เป้าประสงค์ | 1. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ |
| --- | --- |
| ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ | 1. จำนวนนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ใช้การสนับสนุนด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น |
| กลยุทธ์ | 6. การบริหารศูนย์ข้อมูลในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ (Data Information Management) 6.4 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) |
| ตัวชี้วัดกลยุทธ์ | 7. มีระบบข้อมูลเพื่อบริหารและการตัดสินใจที่สมบูรณ์ อย่างน้อย 4 ฐานข้อมูล (นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ การเงิน) |

5. สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายด้านใด (เลือกเพียง 1 ข้อ)

(   )  1. ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

(   )  2. ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ

(   )  3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร

(   )  4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูวิชาชีพเน้นภาคปฏิบัติ (Meister Model)

6. หลักการและเหตุผล (เขียนจากใหญ่ไปหาเล็ก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการทำโครงการ/กิจกรรม)

ตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายหลัก (Goal Strategies) คือ 1.ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่ 3. บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ มุ่งเน้น การบริหารศูนย์ข้อมูลในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ (Data Information Management) ในด้านพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษา กว่า 4,200 คน ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การศึกษาและสืบค้นข้อมูลต่างๆ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในยุคการศึกษา 4.0 ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

7. วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่าการดำเนินโครงการนี้มีความต้องการให้เกิดอะไรขึ้น

วัตถุประสงค์ต้องมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล บอกให้ทราบว่าสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในโครงการนี้คืออะไร            มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ปฏิบัติได้ สามารถวัดและประเมินผลได้ ไม่ควรมีหลายข้อ และต้องกำหนดตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์เพื่อให้บ่งบอกถึงความสำเร็จได้

ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ | 1. ได้คอมพิวเตอร์ประมวลผลที่มีการอัพเกรดพื้นที่เก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น | ระบบ | 1 |

8.  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

-  ผู้บริหาร    			จำนวน....................................คน

-  อาจารย์			จำนวน...................................คน

-  เจ้าหน้าที่			จำนวน...................................คน

-  บุคคลทั่วไป			จำนวน...................................คน

-  นักศึกษาของ มทรธ.		จำนวน...........4,200..............คน

-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก	จำนวน............................ .คน

-  ชุมชน/องค์กร 		จำนวน............................ .คน

-  อื่นๆ (ระบุ)			จำนวน............................ .คน

9.  กิจกรรมการดำเนินงาน

9.1  การวางแผนการดำเนินการ (P_Plan)

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ

2.  ขออนุมัติโครงการ

3.  ประชุมคณะกรรมการโครงการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการ

9.2  การดำเนินงานตามแผน (D_Do)

1.  จัดเตรียมการ  ติดต่อผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย และอุปกรณ์ต่างๆ

2.  ดำเนินการตามตารางกำหนดการ

3.  ทดสอบ ปรับปรุงงานหากพบข้อผิดพลาดและสรุปผล

9.3  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (C_Check)

1.  การติดตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต (ตัวบ่งชี้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อ 14)

- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล.................สังเกตุจากกิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผน...................................................

- ระยะเวลาในการติดตามผล......................ระหว่างการดำเนินการ........................................................................................

10.  สถานที่ดำเนินงาน  งานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี

11.  กำหนดการจัดโครงการ  วันที่.....1.......เดือน.... กรกฏาคม….พ.ศ. 2561......  ถึง วันที่....31......เดือน..สิงหาคม.....พ.ศ...2561........

12.  งบประมาณ……362,400……...........…….บาท

12.1 ค่าวัสดุ

| ลำดับ | ชื่อรายการ | จำนวน | หน่วยนับ | ราต่อหน่วย(บาท) | ราคารวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผงวงจรบันทึกข้อมูลดิจิทัล แบบ SSD ขนาด 500 GB | 40 | แผง | 7,245 | 289,800 |
| 2 | แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ไร้สาย | 15 | ชิ้น | 1,250 | 18,750 |
| 3 | เม้าท์ไร้สาย | 15 | ชิ้น | 590 | 8,850 |
| 4 | แผงวงจรหน่วยความจำ ขนาด 4 GB | 15 | แผง | 3,000 | 45,000 |
| รวมเงิน |  |  |  |  | 362,400 |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 362,400.00 บาท

13. แผนการดำเนินงานและการใช่จ่ายงบประมาณ  (ข้อ 1-4 ใส่เครื่องหมาย  /  ข้อ 5 ใส่เป็นตัวเลข)

| แผนการดำเนินงาน และ การใช้จ่ายงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.วางแผนการดำเนินการ (P_Plan) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.การดำเนินการจัดโครงการ (D_Do) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน (C_Check) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตามและประเมินผล (A_Act) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.362 |  |  |
| 5.แผนการเบิกจ่ายเงิน หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14.  ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

14.1 เชิงปริมาณ

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการ.......4,200.............คน

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ  80

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  82

4.  จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ.......1........ครั้ง

5.  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................

14.2 เชิงคุณภาพ

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการ  ร้อยละ  82

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ   ร้อยละ  84

3.  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................

14.3 เชิงเวลา

1.  โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  ร้อยละ  90

2.  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................

14.4 ตัวชี้วัดการบูรณาการ

(ระบุ)...................................................................................................

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ทั้งประโยชน์โดยตรงและประโยชน์

ด้านผลกระทบของโครงการ )

- ภาควิชาฯและหน่วยงานต่างๆภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการใช้งานและสืบค้นการเรียนรู้

16.  ปัญหา/อุปสรรค  ในการดำเนินงานที่ผ่านมา (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง)

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

17.  แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงาน  (เฉพาะโครงการต่อเนื่อง  A Act)

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

18.  สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

| สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายนิสิต ภูครองตา)

ตำแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศ

................/......................./......................

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น.................................................................................................................................................

ลงชื่อ..............................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

................/......................./......................

***แนบตารางการอบรม สัมมนา  โดยระบุ  หลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อ   การบรรยาย  การอภิปราย  ระบุชื่อวิทยากร  ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด  เพื่อประกอบการพิจารณา